Chełmno, dnia 21.02.2018 r.

Załącznik Nr 1 – Charakterystyka przedsięwzięcia
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr RBG.OŚ.6220.4.2017.KZ z dnia 21.02.2018 r.

Rekultywacja sektora nr 1 kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na składowisku w miejscowości Osnowo, na działkach nr 31/1 i 32 obręb 0013 Osnowo to przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) w § 3 ust. 1 pkt. 80: „instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 41 – 47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów”.
Planowana inwestycja znajduje się na terenie funkcjonującej Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, wpisanej do Planu Gospodarki Odpadami województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2012 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2023 uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego Uchwałą Nr XXVI/434/12 z dnia 24 września 2012 r., jako RIPOK dla Regionu 2 Chełmińsko – Wąbrzeskiego.
Całość zakładu stanowią następujące instalacje:
- składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
- sortownia odpadów,
- instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów (kompostowanie i stabilizacja frakcji biodegradowalnej),
Instalacje te spełniają kryteria RIPOK we wszystkich zakresach (mechaniczno – biologiczne przetwarzanie odpadów, składowanie odpadów).
Właścicielem gruntów, na których ma być realizowane przedsięwzięcie jest Gmina Miasta Chełmno, natomiast dzierżawcą jest Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o. w Chełmnie.
Sektor nr 1 kwatery składowania odpadów jest w chwili obecnej eksploatowany. Jego łączna pojemność wynosi 279446,Mg (232872 m³). Obecnie zdeponowano 1600021,9 Mg odpadów. Pozwolenie na budowę sektora nr 1 kwatery składowania odpadów uzyskano w 1995 r. Odpady biodegradowalne zaprzestano składować w 2013 r. natomiast od listopada 2014r. rozpoczęto składowanie odpadów po intensywnej stabilizacji tlenowej. Orientacyjny termin zamknięcia sektora nr 1 to 2023 rok.
Parametry sektora nr 1 kwatery składowania:
- powierzchnia całkowita: 25202,45 m²,
- powierzchnia w koronie składowiska po rekultywacji: 13517,0 m²,
- docelowa rzędna składowania odpadów: 85,5 m n.p.m.,
- docelowa rzędna po rekultywacji: 86,9 m n.p.m.
Planowana rekultywacja kwatery obejmuje:
1. Uformowanie wierzchowiny korpusu kwatery ze zdeponowanych odpadów, nałożenie dowiezionym gruntem warstwy poziomującej spadki i przykrycie warstwą rekultywacyjną. Przygotowanie korpusu składowiska odpadów do pokrycia jego powierzchni warstwą rekultywacyjną.
2. Obsianie trawy i nasadzenie roślin motylkowych, a w końcowym etapie rekultywacji, rekultywacja w kierunku leśnym
Rekultywacja dzieli się na techniczną i biologiczną. W ramach rekultywacji technicznej zostaną podjęte następujące działania:
1. Ukształtowanie wierzchowiny kwatery składowiska – wykonanie robót ziemnych na powierzchni rekultywowanego składowiska, profilowanie terenu. Zabieg ma na celu przygotowanie wierzchowiny układanych odpadów do położenia warstwy rekultywacyjnej. Odpady będą ułożone do najwyższej rzędnej przewidzianej przez pozwolenie zintegrowane, to jest rzędnej 85,5 m n.p.m., a następnie wypoziomowane zostaną spadki wierzchowiny przy pomocy dowiezionego gruntu. Na wyrównaną wierzchowinę zostanie naniesiona warstwa poziomująca z gruntów dowiezionych, a następnie warstwa rekultywacyjna.
2. Ułożenie warstw rekultywacyjnych na składowisku, w tym warstwy glebotwórczej pod rekultywację biologiczną. Zabieg ma na celu zabezpieczenie składowanych w kwaterze odpadów przed niekontrolowanym przemieszczaniem się oraz przygotowanie składowiska do obsiania mieszanką traw oraz zasadzeniem drzew w ramach rekultywacji biologicznej w kierunku leśnym.
3. W celu zorganizowanego odprowadzania biogazu z rekultywowanego sektora nr 1 i planowanego sektora nr 2 (odrębne postępowanie) projektuje się studnie odgazowujące ujmujące gaz składowiskowy bezpośrednio ze złoża, który przy pomocy rurociągów zostanie skierowany do spalenia w projektowanej pochodni. Podciśnienie umożliwiające przepływ gazu zostanie wytworzone w dmuchawie. Dla potrzeb sektora nr 1 przewiduje się wykonanie 10 studni, które najpierw zostaną wybudowane, poprzez wykonanie odwiertu, w odpadach zdeponowanych w sektorze nr 1. Średnica studni odgazowującej wyniesie 600 mm i zostanie wyposażona w rury perforowane o długości ok. 12 m. Przewiduje się, że głowica będzie wystawać 1,5 m nad warstwę rekultywacyjną. Długość studni zostanie dobrana każdorazowo w oparciu o rzędne górnej warstwy składowanych odpadów i rzędne techniczne dna składowiska. Wiercenie zakończy się 2,0 m od dna składowiska. Studnie będą sukcesywnie podnoszone w miarę przybywania odpadów do składowania. Do spalania gazu składowiskowego przewiduje się zastosowanie pochodni typu otwartego w pełni zautomatyzowanej.
Rekultywacja biologiczna polega na odtworzeniu i ukształtowaniu nowych biologicznych wartości użytkowych gleby. Dla terenu rekultywowanego sektora nr 1 w Osnowie, jako docelowy przyjmuje się kierunek leśny rekultywacji zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, Uchwała nr VI/49/07 Rady Gminy Chełmno z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Osnowo, gmina Chełmno (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 106, poz. 1603 z dnia 7.09.2007 r.).
Projektuje się przeprowadzenie rekultywacji biologicznej, polegającej na zawiązaniu warstwy roślinnej i nadaniu podłożu walorów podkładu pod roślinność trawiastą (mieszanki traw wielogatunkowych z dodatkiem roślin motylkowych). Do zalesiania zrekultywowanego składowiska będzie można przystąpić po całkowitym ustaniu procesów mineralizacji i odgazowania składowiska. Zalesienie prowadzić należy zgodnie z wymogami stosowanymi w urządzaniu lasu, preferując gatunki nawiązujące gatunkowo do drzew i krzewów odpornych na niekorzystne zmiany środowiska.
Ponadto dla planowanego przedsięwzięcia w ramach wykonywanej rekultywacji z uwagi na brak istniejącego pasa zieleni izolacyjnej wokół południowo – wschodniej strony sektora nr 1 kwatery składowania odpadów, planuje się wykonanie obsadzenie krzewami o szerokości 10 m.
Do wykonania warstwy technicznej i biologicznej zostaną wykorzystane odpady zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów. Całkowita ilość odpadów kierowanych do wykonania warstwy technicznej nie przekroczy 5150 Mg, a warstwy biologicznej 27450 Mg.
Łączna grubość warstwy rekultywacyjnej wyniesie ok. 1,4 m, z czego ok. 0,15 m przypada na warstwę wyrównawczą, którą planuje się wykonać z odpadów, a następnie zostanie ułożona warstwa z materiału trudno przepuszczalnego o grubości ok. 0,25 m, obie te warstwy utworzą warstwę techniczną. Następnie zostanie ułożona okrywa biologiczna o grubości ok. 0,8 m utworzona z odpadów, na których zostanie ułożona warstwa urodzajna (ok. 0,2 m) w postaci humusu, kompostu lub środka poprawiającego właściwości gleby powstający na terenie opisywanej instalacji w Osnowie.
Przeprowadzenie rekultywacji sektora nr 1 w kierunku leśnym będzie realizowane poprzez przygotowanie właściwego podłoża pod wprowadzenie stopniowo traw, krzewów i drzew w tym: warstwy wierzchniej humus, kompost bądź środek poprawiający właściwości gleby. W przeważającej większości warstwę biologiczną stanowić będzie odpad o kodzie 19 05 03 Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania), który posiada konsystencję sypką, podobną do konsystencji gleby, zatem kształtujący się system korzeniowy drzew i krzewów będzie miał warunki do rozwoju.
W ramach rekultywacji planuje się obsadzenie krzewami takimi jak bez czarny, tarnina, kalina, głóg, dzika róża, w południowej części działki nr 32, obręb Osnowo, wzdłuż południowej ściany rekultywowanego sektora nr 1.
Sektor nr 1 kwatery składowania odpadów znajduje się na działkach o numerach ewidencyjnych 31/1 i 32 obręb 0013 Osnowo, gmina Chełmno, powiat chełmiński. Analizowany obszar znajduje się ww. planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego w jednostce 09.NO – tereny składowiska odpadów.
Nieruchomość, na której położone jest składowisko znajduje się w otoczeniu terenów rolniczych i lasów. Najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej są położone w odległości ok. 1,5 km w kierunku południowo – zachodnim od przedmiotowej działki oraz ok. 750 m w kierunku północnym.
W granicach obszaru objętego przedsięwzięciem brak jest form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5, 7-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.). Teren inwestycji sąsiaduje bezpośrednio z granicami Chełmińskiego Parku Krajobrazowego od strony wschodniej.
W ramach zamierzenia nie przewiduje się usuwania drzew.