UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

nr SG.272…...2023.MP

zawarta w dniu ……. 2023 r. roku w Chełmnie pomiędzy:

Gminą Chełmno z siedzibą w Chełmnie przy ul. Dworcowej 5

REGON 871118490, NIP 875 – 10 - 64 -832,

zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Chełmno – Krzysztofa Wypija,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Chełmno – Bartosza Guzińskiego

a

…………………………………………….

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

…………………………………………….

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o realizację przedmiotu zamówienia pn. „Wymiana okien w budynku Urzędu Gminy Chełmno”.

I Postanowienia ogólne

§ 1.

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy: „Wymiana okien w budynku Urzędu Gminy Chełmno”, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia ……………2023 r. stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.

- Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszej umowy został określony w kosztorysie ofertowym oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

§ 2

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca w ramach przedmiotu umowy i wynagrodzenia określonego w § 5 zobowiązuje się do:

- wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, oraz innymi, obowiązującymi przepisami prawa i warunkami bezpieczeństwa,

- dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,

o którym mowa w § 5, materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy,

- ochrona mienia zaplecza i placu budowy,

- nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych,

- bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

- naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,

- prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót,

- uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego wykonanych robót,

- doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlanych, elementów nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych,

- zgłoszenie wykonania robót do odbioru,

- dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na materiały i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę,

- usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnionych

w okresie rękojmi i gwarancji,

- prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montażowych oraz prac rozbiórkowych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego,

- utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, 
a także w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie i uniemożliwienie dostępu na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrożenia,

- utylizacji zdemontowanych materiałów.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych przewidzianych 
w Kodeksie Cywilnym za szkody wynikłe na terenie budowy. Wykonawca zobowiązany jest naprawić wszelkie szkody będące następstwem działania lub zaniechania ze strony Wykonawcy i wszystkich innych osób, przy pomocy, których wykonuje Umowę.

- Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich, która może powstać wskutek działania lub zaniechania Wykonawcy 
i wszystkich innych osób, przy pomocy, których wykonuje niniejszą umowę. Jeżeli Wykonawca narazi Zamawiającego, w związku z powstaniem szkody, na poniesienie jakichkolwiek kosztów lub wydatków, Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia pełnej kwoty szkody poniesionej z tego tytułu z wynagrodzenia Wykonawcy.

II Odbiór końcowy

§ 3.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy  przeprowadzony zostanie w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego i przekazania niezbędnych dokumentów.

- Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu robót – na 2 robocze dni przed terminem zakończenia dostaw.

- Strony przyjmują za dzień wykonania przedmiotu umowy dzień zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu umowy w przypadku dokonania odbioru końcowego bez zastrzeżeń; lub dzień zgłoszenia do odbioru poprawionego lub uzupełnionego przedmiotu umowy 
w przypadku odmowy dokonania odbioru końcowego z powodu nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności istnienia usterek, braków ilościowych lub innych wad.

III Termin wykonania i obiory przedmiotu umowy

§ 4.

- Rozpoczęcie realizacji zamówienia – od ……………..2023 r.

- Zakończenie realizacji zamówienia –  do 29.09.2023 r.

IV Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności

§ 5.

- Strony umowy ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie dzieła ma charakter ryczałtowy. Wartość robót zgodnie z ceną ofertową wynosi kwotę brutto (łącznie z podatkiem VAT) …………………… zł (słownie: ………………………………………… złotych 00/100). Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowego odbioru przedmiotu zamówienia (podpisany bez uwag).

- Należność za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy uregulowana zostanie przelewem                z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy nr …………………………………
 w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury.

- W przypadku wykonania zamówienia przy udziale Podwykonawców załącznikiem do faktury będą podpisane oświadczenia przez Wykonawcę i Podwykonawców o braku zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec Podwykonawców przy realizacji umowy wraz z dowodem potwierdzającym dokonanie zapłaty (uwierzytelniona kopia polecenia przelewu).

- Za nieterminowe płatności faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

- Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek, za wyjątkiem kwoty odpowiadającej sumie zobowiązań Wykonawcy wobec Podwykonawców w odniesieniu, do których Wykonawca nie przedłożył dokumentów świadczących o dokonaniu zapłaty. Zobowiązania te ureguluje Zamawiający przez przekazanie ich bezpośrednio na rachunek Podwykonawców.

- Kwoty wypłacone przez Zamawiającego podwykonawcom zostaną potrącone z należności Wykonawcy.

- Umowa o podwykonawstwo nie może przewidywać terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy dłuższego niż 14 dni.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki.

- Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego przedłożenia umowy 
o Podwykonawstwo na wezwanie Zamawiającego.

V Gwarancja jakości i rękojmia za wady

§ 6.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonane roboty 
i zamontowane urządzenia na okres 36 miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się 
w dniu podpisania przez Strony bez uwag protokołu z odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad 
i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub e-mailem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie 
od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy, wynikające z Kodeksu Cywilnego zostaje rozszerzona na okres udzielonej gwarancji jakości tj. 36 miesięcy. Okres rękojmi biegnie równolegle 
z okresem udzielonej gwarancji jakości i wygasa wraz z upływem okresu gwarancji jakości.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane przez Wykonawcę.

- Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

VI Kary umowne

§ 7.

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia na niżej opisanych zasadach.

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za odstąpienie od umowy bez istotnej przyczyny lub za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umowy;

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w §4 punkt 1 w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki.

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

  - za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada – 10% wynagrodzenia umowy;

  - za opóźnienie w uregulowaniu należności w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych, z faktur Wykonawcy dotyczących przedmiotu niniejszej umowy, bez konieczności dodatkowego wezwania Wykonawcy do zapłaty kar umowny.

- W przypadku nieusunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego 
w protokole końcowym odbioru robót i przekazania do eksploatacji Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad na koszt Wykonawcy.

VII Odstąpienie od umowy

§ 8.

- W przypadku stwierdzenia nieterminowego, lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę robót Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części 
i żądać zapłaty kar umownych zgodnie z §6 umowy. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje żadne odszkodowanie. Odstąpienie od umowy może być ograniczone 
w szczególności do części niespełnionego świadczenia przez Wykonawcę, do świadczenia wykonanego niezgodnie z umową, jak również co do którego Wykonawca pozostaje w opóźnieniu.

- W razie odstąpienia od umowy w myśl ust. 1, Wykonawca sporządza szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia od umowy w oparciu o kosztorys ofertowy. W/w dokumenty Wykonawca przekazuje Zamawiającemu celem ich akceptacji. Zaakceptowane przez Zamawiającego protokół inwentaryzacji i kosztorys powykonawczy są podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonaną część robót, zgodnie 
z postanowieniami w tym zakresie.

- Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy usunąć materiały, sprzęt i urządzenia dostarczone oraz poinformować o tym fakcie Zamawiającego w formie pisemnej. Ryzyko pozostawienia materiałów, sprzętu i urządzeń obciąża Wykonawcę.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

VIII Warunki zmiany umowy

§ 9.

Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

IX Postanowienia końcowe

§ 10.

- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,                a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

- Wszelkie spory wynikłe z tytułu realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego  i jeden dla Wykonawcy.

- Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1

WYKONAWCA:                                                     ZAMAWIAJĄCY: